Session 2: bài tập sáng tạo

Phần 1: Kiến trúc mô hình vận hành RikkeiGO Agile Framework

- Danh sách các Module quy trình

Mô hình vận hành toàn mảng RekkeiGo chuẩn hóa theo Scrum chuẩn với nhịp Sprint cố định 2 tuần, phân định theo 4 module nghiệp vụ:

Module 1: Quản trị Định hướng và Backlog

- Trách nhiệm: Tiếp nhận nhu cầu thị trường, phân tích nghiệp vụ, ước lượng và sắp xếp thứ tự ưu tiên các hạng mục Backlog.

- Chủ trì: Product Owner (PO) phối hợp cùng Developers.

Module 2: Thực thi và kiểm soát nhịp Sprint

- Trách nhiệm: Chuyển giao công việc từ Sprint Backlog thành phần tăng trưởng sản phẩm hoàn thành thông qua lập kế hoạch, đồng bộ tiến độ hằng ngày và bảo vệ nhịp độ cam kết.

- Chủ trì: Developers thực thi kỹ thuật, Scrum Master (SM) bảo vệ nhịp độ và loại bỏ trở ngại.

Module 3: Đảm bảo chất lượng và tiêu chuẩn

- Trách nhiệm: Thiết lập tiêu chuẩn nghiệm thu kỹ thuật, kiểm thử tự động, tích hợp liên tục, bảo mật và tuân thủ pháp lý/tài chính trước khi coi một hạng mục là “Hoàn thành”.

- Chủ trì: Developers cam kết tuân thủ, PO nghiệm thu tính năng.

Module 4: Kiểm tra và thích nghi

- Trách nhiệm: Minh bạch hóa kết quả thực tế qua việc demo sản phẩm đạt Đo và cải tiến liên tục quy trình, con người, công cụ.

- Chủ trì: Toàn bộ Scrum Team cùng các bên liên quan.

- Định vị Đội Đối soát trong mô hình chung

Đội Đối soát KHÔNG áp dụng mô hình Scrum thuần túy chung như hai đội Đặt xe và Thanh toán, mà vận hành theo mô hình Lai (Hybrid/Waterfall bên trong, Kanban tại giao diện phối hợp).

Lý do: Nghiệp vụ đối soát và xuất hóa đơn thuế đòi hỏi tính ổn định tuyệt đối, đúng chuẩn mực pháp lý và không được phép thử - sai ngắt quãng theo từng tuần; việc ép đội chạy theo các Sprint ngắn gây lãng phí chi phí nghi thức quản lý mà không mang lại giá trị thích ứng thị trường.

- Luồng giá trị khép kín

[Nhu cầu người dùng & Thị trường]

│

▼

[1. Tiếp nhận & Làm mịn] ──► (Phân tích, Viết User Story, Sắp xếp Product Backlog)

│

▼

[2. Lập kế hoạch Sprint] ──► (Xác định Sprint Goal, Cam kết Sprint Backlog)

│

▼

[3. Thực thi & Đồng bộ]  ──► (Phát triển tính năng, Daily Scrum 15 phút, Gỡ Blockers)

│

▼

[4. Kiểm chuẩn DoD]      ──► (Code Review, Unit/Integration Test, Security/UAT)

│

▼

[5. Thanh tra Sản phẩm]  ──► (Sprint Review: Thu thập phản hồi từ Stakeholders/Khách hàng)

│

▼

[6. Cải tiến Nội bộ]     ──► (Sprint Retrospective: Đúc kết bài học, Chọn 1-2 điểm hành động)

│

└───────────────────► [Vòng lặp mới: Tái định hình Backlog & Chu kỳ tiếp theo]

Phần 2: Xử lý tình huống ngoài dự kiến

Tình huống 1: Đến buổi Sprint Review nhưng không có hạng mục nào đạt Definition of Done (DoD)

- Phát hiện ở đâu: Phát hiện tại sự kiện Sprint Review (hoặc đã được cảnh báo sớm từ các buổi Daily Scrum cuối kỳ).

- Ai xử lý: Product Owner (PO) phối hợp cùng Scrum Master (SM) và Developers.

- Cách xử lý:

  - Tuân thủ 3 trụ cột (Minh bạch): PO và Developers công khai sự thật với Stakeholders, tuyệt đối không demo hay bàn giao bất kỳ hạng mục dở dang nào (chưa đạt DoD = chưa hoàn thành).

  - Thanh tra giá trị: Tại Sprint Review, chuyển trọng tâm buổi họp sang thảo luận về tiến độ tổng thể, các rủi ro kỹ thuật và rào cản khiến công việc tắc nghẽn thay vì demo tính năng rỗng.

  - Hành động tái phân bổ: PO đưa toàn bộ các User Story chưa đạt chuẩn quay trở lại Product Backlog để tái ước lượng và tái ưu tiên cho Sprint sau.

  - Thích nghi triệt để: SM lập tức đưa vấn đề này làm trọng tâm duy nhất của buổi Sprint Retrospective ngay sau đó để đội mổ xẻ nguyên nhân gốc rễ (ước lượng quá sức, DoD quá khắt khe, hay nghẽn khâu kiểm thử) và đưa ra hành động khắc phục cụ thể.

Tình huống 2: Đội Thanh toán muốn kéo dài riêng Sprint đang chạy thêm 1 tuần để "làm cho xong", trong khi các đội khác giữ nhịp cũ

- Phát hiện ở đâu: Phát hiện trong quá trình Thực thi Sprint (thường vào nửa sau kỳ Sprint hoặc tại Daily Scrum khi đội nhận thấy nguy cơ trễ hạn).

- Ai xử lý: Scrum Master (SM) của đội Thanh toán chủ trì xử lý, phối hợp cùng PO và Developers.

- Cách xử lý:

  - Bảo vệ nguyên tắc khung thời gian (Timebox): SM từ chối đề xuất gia hạn. Sprint là một timebox bất biến; việc tự ý nới thêm 1 tuần sẽ phá vỡ nhịp sinh học (cadence), làm méo mó các chỉ số vận tốc (Velocity) và gây lệch pha đồng bộ giữa các đội trong toàn mảng RikkeiGo.

  - Tái đàm phán phạm vi (Scope Flexibility): Thay vì kéo dài thời gian, PO và Developers cùng ngồi lại cắt giảm phạm vi công việc trong Sprint Backlog, tập trung dồn lực hoàn thiện các phần việc lõi nhất để vẫn có thể đóng gói được một Increment nhỏ đạt chuẩn DoD khi hết hạn 2 tuần.

  - Đóng Sprint đúng hạn: Kết thúc Sprint đúng ngày quy định; các phần việc chưa xong sẽ được trả về Product Backlog theo đúng quy chuẩn.

  - Cải tiến lập kế hoạch: SM hướng dẫn đội dùng dữ liệu của sự việc này vào phiên Retrospective để cải thiện kỹ năng chia nhỏ task và kỹ thuật ước lượng cho buổi Sprint Planning kế tiếp.